HealthLife

Полный план разработки приложения для здоровья

Backend: Java 21 + Spring Boot 3  |  Mobile: React Native  |  Cloud: AWS

Версия 1.0  •  2025

# Содержание

1. Обзор архитектуры

2. Технологический стек

3. Структура проекта и микросервисы

4. База данных и схема

5. API-эндпоинты (все модули)

6. AI-интеграции

7. Аутентификация и авторизация

8. Безопасность и защита от кибератак

9. Интеграции с внешними сервисами

10. Мобильное приложение (React Native)

11. Инфраструктура и DevOps

12. Инструменты сканирования уязвимостей

13. Дорожная карта разработки (MVP → v1.0)

14. Монетизация и аналитика

# 1. Обзор архитектуры

HealthLife построен на микросервисной архитектуре. Каждый модуль здоровья — отдельный сервис, что позволяет масштабировать нагруженные части независимо и деплоить без даунтайма.

Архитектурные принципы

• API-First: все эндпоинты задокументированы в OpenAPI 3.0 до начала разработки

• Security by Design: безопасность встроена на каждом уровне, не добавляется постфактум

• CQRS + Event Sourcing: команды и запросы разделены; история изменений сохраняется

• Zero Trust: каждый запрос аутентифицируется даже внутри периметра

• HIPAA-Ready: архитектура готова к соответствию медицинским стандартам данных

## Схема компонентов

Клиент (iOS/Android/Web) → API Gateway → Auth Service → Микросервисы → PostgreSQL / Redis / S3

| Слой | Компонент | Технология |
| --- | --- | --- |
| Клиент | iOS / Android | React Native 0.73 |
| Клиент | Веб-версия (PWA) | Next.js 14 |
| Gateway | API Gateway + Rate Limit | Spring Cloud Gateway |
| Auth | JWT + OAuth2 + MFA | Spring Security + Keycloak |
| Core | User Service | Spring Boot 3 |
| Core | Health Data Service | Spring Boot 3 |
| Core | AI Coach Service | Spring Boot 3 + Claude API |
| Core | Notification Service | Spring Boot 3 + Firebase |
| Core | Analytics Service | Spring Boot 3 + ClickHouse |
| Data | Основная БД | PostgreSQL 16 |
| Data | Кеш / сессии | Redis 7 |
| Data | Файлы (аватары, аудио) | AWS S3 |
| Data | Поиск продуктов питания | Elasticsearch 8 |
| Infra | Контейнеризация | Docker + Kubernetes |
| Infra | CI/CD | GitHub Actions |
| Infra | Мониторинг | Grafana + Prometheus |

# 2. Технологический стек

## 2.1 Backend — Java 21 + Spring Boot 3

| Библиотека | Версия | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Java | 21 LTS | Основной язык, virtual threads (Project Loom) |
| Spring Boot | 3.2.x | Фреймворк приложения |
| Spring Security | 6.x | Аутентификация, авторизация, CORS, CSRF |
| Spring Data JPA | 3.x | ORM, репозитории, аудит |
| Spring Cloud Gateway | 4.x | API Gateway, роутинг, rate limiting |
| Spring Cloud Config | 4.x | Централизованная конфигурация |
| Hibernate | 6.x | ORM провайдер |
| Flyway | 9.x | Миграции базы данных |
| Liquibase | alt. | Альтернатива Flyway |
| MapStruct | 1.5.x | Маппинг DTO ↔ Entity |
| Lombok | 1.18.x | Снижение boilerplate |
| Resilience4j | 2.x | Circuit breaker, retry, bulkhead |
| SpringDoc OpenAPI | 2.x | Swagger UI + OpenAPI 3.0 |
| Micrometer | 1.12.x | Метрики для Prometheus |
| Spring Kafka | 3.x | Асинхронные события |
| Testcontainers | 1.19.x | Интеграционные тесты |
| JUnit 5 | 5.x | Unit тесты |
| Mockito | 5.x | Моки для тестов |

## 2.2 Frontend — React Native

| Библиотека | Версия | Назначение |
| --- | --- | --- |
| React Native | 0.73.x | Кросс-платформенный мобайл |
| Expo | 50.x | Быстрый старт, OTA обновления |
| React Navigation | 6.x | Навигация |
| Redux Toolkit | 2.x | Глобальное состояние |
| React Query | 5.x | Кеш API-запросов |
| Axios | 1.6.x | HTTP-клиент с интерцепторами |
| React Native HealthKit | latest | Apple Health интеграция |
| React Native Health Connect | latest | Google Health Connect |
| Victory Native | 36.x | Графики и чарты |
| React Native Reanimated | 3.x | Плавные анимации |
| Notifee | 7.x | Push-уведомления |
| AsyncStorage | 1.x | Локальное хранилище |
| React Native MMKV | 2.x | Быстрое зашифрованное хранилище |
| Sentry RN | 5.x | Crash reporting |

# 3. Структура проекта и микросервисы

## 3.1 Монорепозиторий

healthlife/

├── services/

│ ├── gateway-service/ # Spring Cloud Gateway

│ ├── auth-service/ # JWT, OAuth2, MFA

│ ├── user-service/ # Профиль пользователя

│ ├── health-data-service/ # Все трекеры (сон, вес, шаги...)

│ ├── nutrition-service/ # Дневник питания, продукты

│ ├── mental-service/ # Настроение, стресс, медитации

│ ├── ai-coach-service/ # Claude API, инсайты, отчёты

│ ├── notification-service/ # Push, email, SMS

│ ├── analytics-service/ # События, метрики, BI

│ └── social-service/ # Челленджи, сообщество

├── shared/

│ ├── common-dto/ # Общие DTO

│ ├── common-security/ # JWT-фильтры, утилиты

│ └── common-exceptions/ # Обработка ошибок

├── infrastructure/

│ ├── docker-compose.yml

│ ├── k8s/ # Kubernetes манифесты

│ └── terraform/ # AWS инфраструктура как код

└── mobile/ # React Native приложение

## 3.2 Структура каждого сервиса (пример: health-data-service)

health-data-service/

├── src/main/java/com/healthlife/healthdata/

│ ├── config/

│ │ ├── SecurityConfig.java

│ │ ├── OpenApiConfig.java

│ │ └── KafkaConfig.java

│ ├── controller/

│ │ ├── SleepController.java

│ │ ├── StepsController.java

│ │ ├── WeightController.java

│ │ └── SymptomsController.java

│ ├── service/

│ │ ├── SleepService.java

│ │ └── impl/SleepServiceImpl.java

│ ├── repository/

│ │ └── SleepRepository.java

│ ├── entity/

│ │ └── SleepEntry.java

│ ├── dto/

│ │ ├── request/SleepRequest.java

│ │ └── response/SleepResponse.java

│ ├── mapper/

│ │ └── SleepMapper.java # MapStruct

│ ├── exception/

│ │ └── GlobalExceptionHandler.java

│ └── HealthDataServiceApplication.java

├── src/main/resources/

│ ├── application.yml

│ └── db/migration/ # Flyway SQL-скрипты

└── src/test/java/ # Unit + интеграционные тесты

# 4. База данных и схема

## 4.1 PostgreSQL — основные таблицы

-- ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

CREATE TABLE users (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,

password_hash VARCHAR(255), -- bcrypt, cost=12

display_name VARCHAR(100),

timezone VARCHAR(50) DEFAULT 'UTC',

date_of_birth DATE,

gender VARCHAR(20),

height_cm NUMERIC(5,1),

created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),

updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),

deleted_at TIMESTAMPTZ -- soft delete

);

-- СОН

CREATE TABLE sleep_entries (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

user_id UUID REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,

sleep_start TIMESTAMPTZ NOT NULL,

sleep_end TIMESTAMPTZ NOT NULL,

duration_min INT GENERATED ALWAYS AS

(EXTRACT(EPOCH FROM (sleep_end - sleep_start))/60) STORED,

quality SMALLINT CHECK (quality BETWEEN 1 AND 5),

notes TEXT,

source VARCHAR(30), -- manual ¦ apple_health ¦ fitbit

created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

);

CREATE INDEX idx_sleep_user_date ON sleep_entries(user_id, sleep_start DESC);

-- НАСТРОЕНИЕ

CREATE TABLE mood_entries (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

user_id UUID REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,

mood_score SMALLINT CHECK (mood_score BETWEEN 1 AND 10),

emotions TEXT[], -- массив тегов эмоций

note TEXT,

recorded_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,

created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

);

-- ВЕС

CREATE TABLE weight_entries (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

user_id UUID REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,

weight_kg NUMERIC(5,2) NOT NULL,

body_fat_pct NUMERIC(4,1),

recorded_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,

created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

);

-- ШАГИ / АКТИВНОСТЬ

CREATE TABLE activity_entries (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

user_id UUID REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,

date DATE NOT NULL,

steps INT DEFAULT 0,

calories_burned INT DEFAULT 0,

active_minutes INT DEFAULT 0,

distance_m INT DEFAULT 0,

source VARCHAR(30),

created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),

UNIQUE(user_id, date)

);

-- ВОДА

CREATE TABLE water_entries (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

user_id UUID REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,

amount_ml INT NOT NULL,

recorded_at TIMESTAMPTZ NOT NULL

);

-- СИМПТОМЫ

CREATE TABLE symptom_entries (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

user_id UUID REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,

symptom VARCHAR(100) NOT NULL,

intensity SMALLINT CHECK (intensity BETWEEN 1 AND 10),

recorded_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,

notes TEXT

);

-- ЖЕНСКИЙ ЦИКЛ

CREATE TABLE cycle_entries (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

user_id UUID REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,

period_start DATE NOT NULL,

period_end DATE,

cycle_length INT,

flow_intensity VARCHAR(20),

symptoms TEXT[],

notes TEXT

);

-- AI ИНСАЙТЫ (кеш ответов коуча)

CREATE TABLE ai_insights (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

user_id UUID REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,

type VARCHAR(50), -- daily ¦ weekly ¦ symptom

content TEXT NOT NULL,

data_hash VARCHAR(64), -- хеш входных данных

created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

);

## 4.2 Шифрование чувствительных данных

Требования к шифрованию

• Все медицинские данные шифруются на уровне приложения (AES-256-GCM) до записи в БД

• Ключи хранятся в AWS KMS — никогда в коде или переменных окружения

• PostgreSQL включён pgcrypto для дополнительного шифрования полей

• Для колонок с диагностическими данными используется column-level encryption

• Резервные копии БД шифруются автоматически (AWS RDS Encryption at Rest)

• TLS 1.3 обязателен для всех соединений с базой данных

# 5. API-эндпоинты

## 5.1 Auth Service — /api/v1/auth

| Метод | Путь | Описание |
| --- | --- | --- |
| POST | /register | Регистрация, валидация email, отправка подтверждения |
| POST | /login | Логин, возврат access + refresh token |
| POST | /refresh | Обновление access token по refresh token |
| POST | /logout | Инвалидация refresh token (занесение в blacklist Redis) |
| POST | /mfa/setup | Настройка TOTP (Google Authenticator) |
| POST | /mfa/verify | Верификация TOTP-кода |
| POST | /password/reset | Запрос сброса пароля |
| POST | /password/reset/confirm | Подтверждение нового пароля по токену |
| POST | /oauth2/google | Вход через Google OAuth2 |
| POST | /oauth2/apple | Вход через Apple Sign In |
| GET | /verify-email/{token} | Верификация email по токену |

## 5.2 User Service — /api/v1/users

| Метод | Путь | Описание |
| --- | --- | --- |
| GET | /me | Получить профиль текущего пользователя |
| PUT | /me | Обновить профиль (имя, часовой пояс, рост) |
| PUT | /me/password | Изменить пароль (требует старый) |
| DELETE | /me | Запрос на удаление аккаунта (GDPR) |
| GET | /me/data-export | Экспорт всех данных (GDPR Right to Portability) |
| POST | /me/avatar | Загрузка аватара (multipart, PNG/JPG, max 5MB) |
| GET | /me/goals | Получить цели пользователя |
| PUT | /me/goals | Обновить цели (шаги, сон, вода, вес) |
| GET | /me/subscription | Статус подписки и план |
| POST | /me/subscription | Активировать/изменить план |

## 5.3 Health Data Service — /api/v1/health

| Метод | Путь | Описание |
| --- | --- | --- |
| POST | /sleep | Записать сон (начало, конец, качество, заметки) |
| GET | /sleep | Список записей сна (?from=&to=&limit=) |
| GET | /sleep/stats | Статистика: средняя длительность, качество |
| DELETE | /sleep/{id} | Удалить запись |
| POST | /activity/sync | Синхронизировать данные из HealthKit/Health Connect |
| GET | /activity/today | Активность за сегодня |
| GET | /activity/history | История активности с пагинацией |
| POST | /weight | Записать вес и процент жира |
| GET | /weight/history | История веса с трендом |
| POST | /water | Добавить порцию воды (мл) |
| GET | /water/today | Суммарное потребление воды за сегодня |
| POST | /symptoms | Записать симптом + интенсивность |
| GET | /symptoms/triggers | AI-анализ триггеров симптомов |
| POST | /cycle | Записать данные цикла |
| GET | /cycle/prediction | Прогноз следующего цикла |
| GET | /dashboard | Сводный дашборд всех метрик за период |

## 5.4 Mental Service — /api/v1/mental

| Метод | Путь | Описание |
| --- | --- | --- |
| POST | /mood | Записать настроение (оценка 1-10, эмоции, заметка) |
| GET | /mood/history | История настроения с фильтрами |
| GET | /mood/patterns | AI-паттерны: когда настроение хуже/лучше |
| POST | /journal | Создать запись в дневнике рефлексии |
| GET | /journal | Список записей дневника |
| GET | /journal/themes | NLP-анализ тем из дневника |
| POST | /stress | Записать уровень стресса |
| GET | /stress/stats | Статистика стресса |
| GET | /meditations | Библиотека медитаций (с фильтрами по длине/теме) |
| POST | /meditations/{id}/complete | Отметить медитацию завершённой |
| GET | /meditations/recommended | AI-рекомендация медитации на сейчас |
| POST | /breathing/session | Записать сессию дыхательных упражнений |

## 5.5 Nutrition Service — /api/v1/nutrition

| Метод | Путь | Описание |
| --- | --- | --- |
| POST | /food-log | Добавить приём пищи (продукт, вес, время) |
| GET | /food-log/today | Журнал питания за сегодня (КБЖУ, итог) |
| GET | /food-log/history | История питания по датам |
| DELETE | /food-log/{id} | Удалить запись приёма пищи |
| GET | /foods/search | Поиск продуктов (?q= через Elasticsearch) |
| GET | /foods/{id} | Детали продукта (КБЖУ, витамины) |
| POST | /foods/barcode | Поиск продукта по штрихкоду |
| POST | /foods/photo | Распознавание блюда по фото (AI) |
| GET | /foods/custom | Список пользовательских продуктов |
| POST | /foods/custom | Добавить пользовательский продукт |
| GET | /nutrition/analysis | AI-анализ питания за период: дефициты, паттерны |
| GET | /nutrition/goals | Цели по КБЖУ |

## 5.6 AI Coach Service — /api/v1/ai

| Метод | Путь | Описание |
| --- | --- | --- |
| POST | /chat | Чат с AI-коучем (streaming SSE ответ) |
| GET | /insights/daily | Ежедневный AI-инсайт на основе данных |
| GET | /insights/weekly | Еженедельный AI-отчёт (PDF/JSON) |
| GET | /predictions/energy | Прогноз уровня энергии на завтра |
| GET | /predictions/symptoms | Вероятность симптомов по паттернам |
| GET | /recommendations | Персональные рекомендации на сегодня |
| POST | /analyze/correlations | Анализ корреляций между метриками |

## 5.7 Social Service — /api/v1/social

| Метод | Путь | Описание |
| --- | --- | --- |
| GET | /challenges | Список активных челленджей |
| POST | /challenges | Создать новый челлендж |
| POST | /challenges/{id}/join | Присоединиться к челленджу |
| POST | /challenges/{id}/progress | Обновить прогресс в челлендже |
| GET | /challenges/{id}/leaderboard | Таблица лидеров |
| GET | /feed | Лента активности друзей (с пагинацией) |
| POST | /posts | Опубликовать достижение |
| POST | /posts/{id}/like | Лайк на публикацию |
| POST | /friends/invite | Пригласить друга по email |
| GET | /friends | Список друзей и их агрегированный прогресс |

# 6. AI-интеграции

## 6.1 Claude API (Anthropic) — главный AI-коуч

@Service

public class AiCoachService {

private final AnthropicClient client;

private final HealthDataRepository healthData;

public Flux<String> streamCoachResponse(UUID userId, String userMessage) {

// Собираем контекст: последние 7 дней данных пользователя

HealthContext ctx = buildHealthContext(userId, 7);

String systemPrompt = """

Ты персональный коуч здоровья. Данные пользователя за 7 дней:

Сон: %s ч в среднем, качество %s/5

Настроение: %s/10 в среднем

Шаги: %s в день

Вода: %s мл в день

ВАЖНО: Ты не врач. Не ставь диагнозы. При серьёзных симптомах

рекомендуй обратиться к специалисту.

""".formatted(ctx.avgSleep(), ctx.avgSleepQuality(),

ctx.avgMood(), ctx.avgSteps(), ctx.avgWater());

return client.streamMessage(systemPrompt, userMessage);

}

public WeeklyReport generateWeeklyReport(UUID userId) {

HealthContext ctx = buildHealthContext(userId, 7);

// Запрос в Claude на генерацию структурированного отчёта

String prompt = buildWeeklyReportPrompt(ctx);

String json = client.completeJson(prompt); // JSON mode

return parseWeeklyReport(json);

}

}

## 6.2 Дополнительные AI-функции

| Функция | API / Модель | Реализация |
| --- | --- | --- |
| Распознавание еды по фото | Google Cloud Vision API | Мультипарт фото → название блюда → поиск в БД |
| Распознавание штрихкода | Open Food Facts API (бесплатно) | Штрихкод → продукт + КБЖУ |
| NLP анализ дневника | Claude claude-haiku-4-5 (дешевле) | Извлечение тем, сентимент, ключевые слова |
| Предсказание усталости | ML-модель (XGBoost) | Обучена на паттернах сна/активности |
| Умные уведомления | Claude claude-haiku-4-5 | Генерация персонального текста напоминания |
| Поиск продуктов | Elasticsearch + synonyms | Полнотекстовый поиск с синонимами и опечатками |

## 6.3 Кеширование AI-ответов

@Service

public class AiCacheService {

private final RedisTemplate<String, String> redis;

// Кешируем инсайты чтобы не делать дорогой запрос к API каждый раз

public Optional<String> getCachedInsight(UUID userId, LocalDate date, String type) {

String key = "ai:insight:%s:%s:%s".formatted(userId, date, type);

return Optional.ofNullable(redis.opsForValue().get(key));

}

public void cacheInsight(UUID userId, LocalDate date, String type, String insight) {

String key = "ai:insight:%s:%s:%s".formatted(userId, date, type);

redis.opsForValue().set(key, insight, Duration.ofHours(12));

}

// Хешируем входные данные: если данные не изменились — берём из кеша

public String computeDataHash(HealthContext ctx) {

return DigestUtils.sha256Hex(ctx.toJson());

}

}

# 7. Аутентификация и авторизация

## 7.1 JWT — структура и конфигурация

# application.yml

jwt:

secret: ${JWT_SECRET} # min 256 бит, из AWS Secrets Manager

access-token-expiry: 15m # Короткий срок жизни access token

refresh-token-expiry: 30d # Длинный для refresh

issuer: healthlife.app

# Структура JWT payload

{

"sub": "uuid-пользователя",

"iss": "healthlife.app",

"iat": 1700000000,

"exp": 1700000900,

"roles": ["ROLE_USER"],

"plan": "premium", # free ¦ premium ¦ enterprise

"jti": "уникальный-id" # для revocation

}

## 7.2 Spring Security конфигурация

@Configuration

@EnableWebSecurity

@EnableMethodSecurity

public class SecurityConfig {

@Bean

public SecurityFilterChain filterChain(HttpSecurity http) throws Exception {

return http

.csrf(csrf -> csrf.disable()) // JWT не нуждается в CSRF

.sessionManagement(s -> s

.sessionCreationPolicy(STATELESS)) // Без сессий

.cors(cors -> cors.configurationSource(corsConfig()))

.authorizeHttpRequests(auth -> auth

.requestMatchers("/api/v1/auth/**").permitAll()

.requestMatchers("/actuator/health").permitAll()

.anyRequest().authenticated())

.addFilterBefore(jwtFilter, UsernamePasswordAuthenticationFilter.class)

.exceptionHandling(ex -> ex

.authenticationEntryPoint(customAuthEntryPoint())

.accessDeniedHandler(customAccessDeniedHandler()))

.headers(h -> h

.frameOptions(f -> f.deny()) // Запрет iframe

.xssProtection(xss -> xss.enable())

.contentSecurityPolicy(csp ->

csp.policyDirectives("default-src 'self'")))

.build();

}

@Bean

public PasswordEncoder passwordEncoder() {

return new BCryptPasswordEncoder(12); // cost factor 12

}

}

## 7.3 MFA (Multi-Factor Authentication)

| Метод MFA | Библиотека | Описание |
| --- | --- | --- |
| TOTP (Google Authenticator) | com.warrenstrange:googleauth | 6-значный код, меняется каждые 30 сек |
| Email OTP | JavaMailSender | Одноразовый код на почту (5 мин, 6 цифр) |
| SMS OTP | Twilio API | SMS-код (опционально, для Premium) |
| Backup codes | Собственная реализация | 10 одноразовых backup кодов при настройке MFA |

## 7.4 OAuth2 — вход через Google и Apple

# application.yml

spring:

security:

oauth2:

client:

registration:

google:

client-id: ${GOOGLE_CLIENT_ID}

client-secret: ${GOOGLE_CLIENT_SECRET}

scope: openid,email,profile

apple:

client-id: ${APPLE_CLIENT_ID}

client-secret: ${APPLE_CLIENT_SECRET} # JWT подписанный Apple Key

scope: openid,email,name

# 8. Безопасность и защита от кибератак

Принцип Defence in Depth

Безопасность реализуется на КАЖДОМ уровне: сеть → инфраструктура → приложение → данные.

Если один уровень скомпрометирован — следующий останавливает атаку.

## 8.1 Защита на уровне API Gateway

| Угроза | Защита | Реализация |
| --- | --- | --- |
| DDoS / брутфорс | Rate Limiting | Spring Cloud Gateway: 100 req/мин на IP |
| Брутфорс логина | Account Lockout | 5 неудачных попыток → блокировка 15 мин (Redis) |
| Инъекции в заголовках | Header validation | Фильтр на запрещённые символы в заголовках |
| Слишком большие запросы | Request size limit | Max 10MB на multipart, 64KB на JSON |
| Бот-трафик | CAPTCHA | hCaptcha для регистрации и сброса пароля |
| Перехват трафика | HTTPS only + HSTS | TLS 1.3, HSTS max-age=31536000 |

## 8.2 Защита от OWASP Top 10

| OWASP угроза | Конкретная защита |
| --- | --- |
| A01: Broken Access Control | JWT + @PreAuthorize на каждом методе, проверка user_id в каждом запросе к БД |
| A02: Cryptographic Failures | AES-256-GCM для данных, bcrypt(12) для паролей, TLS 1.3 для транспорта |
| A03: Injection (SQL/NoSQL) | JPA PreparedStatements, никогда string concatenation в запросах, Hibernate validation |
| A04: Insecure Design | Threat modeling на этапе дизайна, security review для каждого PR |
| A05: Security Misconfiguration | Spring Boot Actuator закрыт во внешней сети, все дефолтные пароли изменены |
| A06: Vulnerable Components | Dependabot + OWASP Dependency Check в CI, автоматические PR на обновление |
| A07: Auth Failures | MFA, короткий TTL access token (15 мин), refresh token rotation |
| A08: Data Integrity Failures | Подпись JWT (RS256), проверка Content-Type, верификация загружаемых файлов |
| A09: Logging Failures | Структурированные логи (JSON), централизация в ELK, никогда не логировать PII |
| A10: SSRF | Whitelist разрешённых внешних URL, блокировка запросов к 169.254.x.x (AWS metadata) |

## 8.3 Защита данных пользователей (GDPR + HIPAA)

// Пример анонимизации для аналитики

@Component

public class DataAnonymizer {

// При отправке данных в аналитику — удаляем PII

public AnonymousHealthEvent anonymize(HealthEvent event) {

return AnonymousHealthEvent.builder()

.hashedUserId(hashUserId(event.getUserId())) // SHA-256

.ageRange(calculateAgeRange(event.getDateOfBirth())) // 25-30, не дата

.healthMetric(event.getMetric())

.timestamp(event.getTimestamp().truncatedTo(ChronoUnit.HOURS)) // округление

.build();

}

// Реализация права на забвение (GDPR Article 17)

@Transactional

public void deleteUserData(UUID userId) {

sleepRepository.deleteByUserId(userId);

moodRepository.deleteByUserId(userId);

weightRepository.deleteByUserId(userId);

// ... все таблицы

userRepository.anonymizeUser(userId); // обезличивание вместо удаления для аудита

eventPublisher.publish(new UserDataDeletedEvent(userId));

}

}

## 8.4 Аудит и мониторинг безопасности

// Spring Data JPA Auditing — кто и когда изменил данные

@EntityListeners(AuditingEntityListener.class)

@MappedSuperclass

public abstract class BaseEntity {

@CreatedDate

private Instant createdAt;

@LastModifiedDate

private Instant updatedAt;

@CreatedBy

private String createdBy; // UUID пользователя

@LastModifiedBy

private String lastModifiedBy;

}

// Логирование подозрительной активности

@Aspect

@Component

public class SecurityAuditAspect {

@Around("@annotation(SecuritySensitive)")

public Object auditSensitiveOperation(ProceedingJoinPoint pjp) throws Throwable {

String userId = SecurityContextHolder.getContext()...

log.info("SECURITY_AUDIT: user={} action={} ip={}",

userId, pjp.getSignature().getName(), getClientIp());

return pjp.proceed();

}

}

# 9. Интеграции с внешними сервисами

| Сервис | Использование | SDK / Библиотека |
| --- | --- | --- |
| Apple HealthKit | Синхронизация шагов, сна, сердцебиения с iPhone/Watch | React Native Health |
| Google Health Connect | Аналог HealthKit для Android | React Native Health Connect |
| Fitbit API | Синхронизация данных с браслетами Fitbit | OAuth2 + Fitbit REST API |
| Garmin Connect | Данные с умных часов Garmin | Garmin Connect API |
| Firebase FCM | Push-уведомления на iOS и Android | firebase-admin 9.x (Java) |
| Apple APNs | Push-уведомления iOS (через FCM) | Firebase обёртка |
| SendGrid | Транзакционные email (подтверждение, отчёты) | sendgrid-java |
| Twilio | SMS для MFA и критичных уведомлений | twilio-java |
| Stripe | Обработка платежей, подписки | stripe-java 24.x |
| Google Vision AI | Распознавание еды на фото | google-cloud-vision |
| Open Food Facts | База продуктов питания (бесплатно, 3M+ продуктов) | REST API |
| AWS S3 | Хранение аватаров, аудио-медитаций, PDF-отчётов | AWS SDK v2 |
| AWS KMS | Управление ключами шифрования | AWS SDK v2 |
| AWS SES | Отправка email (альтернатива SendGrid) | AWS SDK v2 |
| Sentry | Crash reporting и мониторинг ошибок | sentry-spring-boot-starter |
| Amplitude / Mixpanel | Product analytics, воронки, retention | REST API |

## 9.1 Пример интеграции со Stripe (подписки)

@Service

public class StripeSubscriptionService {

@Value("${stripe.secret-key}")

private String stripeSecretKey;

public String createCheckoutSession(UUID userId, String plan) throws StripeException {

Stripe.apiKey = stripeSecretKey;

SessionCreateParams params = SessionCreateParams.builder()

.setMode(SessionCreateParams.Mode.SUBSCRIPTION)

.setSuccessUrl("https://app.healthlife.io/success")

.setCancelUrl("https://app.healthlife.io/pricing")

.addLineItem(SessionCreateParams.LineItem.builder()

.setPrice(getPriceId(plan)) // ID цены из Stripe Dashboard

.setQuantity(1L)

.build())

.setClientReferenceId(userId.toString())

.build();

Session session = Session.create(params);

return session.getUrl();

}

// Webhook от Stripe — обновляем статус подписки

@PostMapping("/webhooks/stripe")

public ResponseEntity<String> handleStripeWebhook(

@RequestBody String payload,

@RequestHeader("Stripe-Signature") String sigHeader) {

Event event = Webhook.constructEvent(payload, sigHeader, webhookSecret);

// Обработка invoice.paid, customer.subscription.deleted и т.д.

return ResponseEntity.ok("");

}

}

# 10. Мобильное приложение (React Native)

## 10.1 Структура приложения

mobile/src/

├── api/ # Axios инстансы и хуки React Query

│ ├── client.ts # Базовый Axios с JWT интерцептором

│ ├── auth.api.ts

│ ├── health.api.ts

│ └── ai.api.ts

├── screens/

│ ├── auth/ # Login, Register, MFA

│ ├── dashboard/ # Главный экран с метриками

│ ├── sleep/ # Трекер сна

│ ├── mood/ # Дневник настроения

│ ├── nutrition/ # Дневник питания

│ ├── activity/ # Активность и шаги

│ ├── ai-coach/ # Чат с AI

│ ├── journal/ # Дневник рефлексии

│ ├── challenges/ # Социальные челленджи

│ └── settings/ # Профиль, подписка, GDPR

├── components/ # Переиспользуемые компоненты

│ ├── charts/ # Victory Native графики

│ ├── trackers/ # Быстрые кнопки трекеров

│ └── common/ # Кнопки, инпуты, карточки

├── store/ # Redux Toolkit слайсы

├── hooks/ # Кастомные React хуки

├── utils/ # Хелперы, форматтеры

└── navigation/ # React Navigation стек

## 10.2 JWT Interceptor — автоматическое обновление токена

// api/client.ts

const apiClient = axios.create({

baseURL: process.env.EXPO_PUBLIC_API_URL,

timeout: 10000,

});

// Добавляем token в каждый запрос

apiClient.interceptors.request.use(async (config) => {

const token = await getAccessToken(); // из MMKV (зашифровано)

if (token) config.headers.Authorization = `Bearer ${token}`;

return config;

});

// При 401 — автоматически обновляем access token

apiClient.interceptors.response.use(

response => response,

async (error) => {

if (error.response?.status === 401 && !error.config._retry) {

error.config._retry = true;

const newToken = await refreshAccessToken();

error.config.headers.Authorization = `Bearer ${newToken}`;

return apiClient(error.config);

}

return Promise.reject(error);

}

);

## 10.3 Offline-режим и синхронизация

// Трекеры работают оффлайн — данные синхронизируются при появлении сети

const useOfflineSync = () => {

const netInfo = useNetInfo();

useEffect(() => {

if (netInfo.isConnected) {

syncPendingEntries(); // Отправляем накопленные записи

}

}, [netInfo.isConnected]);

const syncPendingEntries = async () => {

const pending = await getPendingEntries(); // Из MMKV

for (const entry of pending) {

try {

await api.healthData.create(entry);

await removePendingEntry(entry.localId);

} catch (e) {

// Оставляем в очереди при ошибке

}

}

};

};

# 11. Инфраструктура и DevOps

## 11.1 Docker — каждый сервис

# Dockerfile для Spring Boot сервиса (multi-stage build)

FROM eclipse-temurin:21-jdk-alpine AS builder

WORKDIR /app

COPY .mvn/ .mvn

COPY mvnw pom.xml ./

RUN ./mvnw dependency:resolve

COPY src ./src

RUN ./mvnw package -DskipTests

FROM eclipse-temurin:21-jre-alpine AS runtime

RUN addgroup -S spring && adduser -S spring -G spring

USER spring:spring

WORKDIR /app

COPY --from=builder /app/target/*.jar app.jar

# Security: запускаем от непривилегированного пользователя

# Security: read-only filesystem

HEALTHCHECK --interval=30s --timeout=3s CMD wget -qO- http://localhost:8080/actuator/health ¦¦ exit 1

ENTRYPOINT ["java", "-XX:+UseContainerSupport", "-jar", "app.jar"]

## 11.2 GitHub Actions — CI/CD Pipeline

# .github/workflows/ci.yml

name: CI/CD Pipeline

on:

push:

branches: [main, develop]

pull_request:

branches: [main]

jobs:

security-scan:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v4

# SAST — статический анализ кода

- name: Run CodeQL Analysis

uses: github/codeql-action/analyze@v3

# Сканирование зависимостей

- name: OWASP Dependency Check

run: mvn org.owasp:dependency-check-maven:check

# Сканирование Docker образов

- name: Trivy container scan

uses: aquasecurity/trivy-action@master

with:

image-ref: healthlife/health-data-service:latest

test:

runs-on: ubuntu-latest

services:

postgres:

image: postgres:16-alpine

env:

POSTGRES_PASSWORD: test

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- name: Run tests

run: mvn test

- name: Upload coverage to Codecov

uses: codecov/codecov-action@v4

deploy:

needs: [security-scan, test]

if: github.ref == 'refs/heads/main'

steps:

- name: Deploy to EKS

run: kubectl apply -f k8s/

## 11.3 AWS инфраструктура

| Сервис AWS | Использование |
| --- | --- |
| EKS (Kubernetes) | Оркестрация контейнеров, автомасштабирование |
| RDS PostgreSQL | Основная БД с Multi-AZ для HA |
| ElastiCache (Redis) | Кеш, сессии, rate limiting счётчики |
| S3 | Файлы пользователей, медитации, PDF-отчёты |
| KMS | Управление ключами шифрования |
| Secrets Manager | JWT ключи, API ключи, пароли БД |
| CloudFront CDN | Статические ресурсы, кеш API |
| WAF | Web Application Firewall, защита от бот-атак |
| GuardDuty | Мониторинг угроз и аномалий |
| CloudTrail | Аудит всех действий в AWS |
| ACM | SSL/TLS сертификаты (бесплатно) |
| Route 53 | DNS и health checks |
| SES | Транзакционные email |

# 12. Инструменты сканирования уязвимостей

Стратегия безопасности: Shift Left

Безопасность проверяется на каждом этапе, начиная с написания кода (IDE плагины),

через PR review (SAST), до деплоя (DAST, пентест). Не ждём продакшн для проверок.

## 12.1 SAST — Static Application Security Testing

| Инструмент | Тип | Как использовать |
| --- | --- | --- |
| SonarQube / SonarCloud | Коммерческий (есть бесплатный) | GitHub Action в CI, блокирует PR при Critical/High уязвимостях |
| SpotBugs + Find Security Bugs | Бесплатный | Maven плагин: mvn spotbugs:check — находит SQL injection, XXE, path traversal |
| Semgrep | Бесплатный (OSS) | Правила для Spring Boot, OWASP. Запускать: semgrep --config=p/java-security-audit |
| PMD | Бесплатный | Обнаружение небезопасных практик в Java коде |
| Checkstyle | Бесплатный | Проверка стиля кода и security best practices |
| GitHub CodeQL | Бесплатный для OSS | Глубокий анализ, встроен в GitHub Actions |

## 12.2 Dependency & Container Scanning

| Инструмент | Что сканирует | Как использовать |
| --- | --- | --- |
| OWASP Dependency Check | Maven зависимости на CVE | mvn org.owasp:dependency-check-maven:check |
| Dependabot (GitHub) | Зависимости в package.json, pom.xml | Автоматические PR на обновление уязвимых версий |
| Snyk | Код + зависимости + контейнеры | snyk test --all-projects в CI, отчёт по email |
| Trivy (Aqua) | Docker образы, FS, репозиторий | trivy image healthlife/auth-service:latest |
| Grype (Anchore) | Docker образы | Альтернатива Trivy, хорошая точность |
| Docker Scout | Docker образы (встроен в Docker) | docker scout cves healthlife/service:latest |

## 12.3 DAST — Dynamic Application Security Testing

| Инструмент | Тип | Использование |
| --- | --- | --- |
| OWASP ZAP | Бесплатный, мощный | Автоматическое сканирование запущенного API. Запускать перед каждым релизом |
| Burp Suite Community | Бесплатный | Ручной пентест API эндпоинтов, intercepting proxy |
| Burp Suite Pro | Платный ($450/год) | Автосканирование, интеграция с CI |
| Nuclei (ProjectDiscovery) | Бесплатный | Шаблонный сканер: nuclei -u https://api.healthlife.io |
| nikto | Бесплатный | Сканер веб-сервера на типичные конфиги и уязвимости |
| sqlmap | Бесплатный | Тестирование SQL-инъекций (только на своём окружении!) |

## 12.4 Infrastructure & Cloud Security

| Инструмент | Назначение | Команда / URL |
| --- | --- | --- |
| AWS GuardDuty | Обнаружение угроз в AWS в реальном времени | Включить в AWS Console → GuardDuty |
| AWS Security Hub | Агрегация всех security findings | Включить в AWS Console → Security Hub |
| Prowler | Аудит конфигурации AWS (CIS Benchmark) | prowler aws --compliance cis_aws_2.0 |
| Checkov | Сканирование Terraform/K8s IaC | checkov -d ./infrastructure/terraform |
| kube-bench | CIS Benchmark для Kubernetes | kubectl apply -f kube-bench-job.yaml |
| Falco | Runtime security для Kubernetes | Helm: helm install falco falcosecurity/falco |
| Terrascan | Security в Terraform коде | terrascan scan -t aws |

## 12.5 Мониторинг и инцидент-менеджмент

| Инструмент | Назначение |
| --- | --- |
| Grafana + Prometheus | Метрики приложения, дашборды, алерты |
| ELK Stack (Elasticsearch + Logstash + Kibana) | Централизованные логи, поиск по инцидентам |
| PagerDuty / OpsGenie | On-call ротация, эскалация инцидентов |
| Sentry | Отслеживание ошибок в backend и mobile |
| Uptime Robot / Better Uptime | Мониторинг доступности (бесплатно до 50 сервисов) |
| AWS CloudWatch | Логи, метрики, алерты в AWS |

## 12.6 Регулярный пентест — чеклист

- Перед каждым крупным релизом: запустить OWASP ZAP против staging-окружения

- Ежеквартально: ручной пентест с Burp Suite ключевых эндпоинтов (auth, платежи, данные)

- При изменении архитектуры: threat modeling сессия (STRIDE методология)

- Ежегодно: внешний пентест от третьей стороны

- Непрерывно: Dependabot PR обрабатывать в течение 48 часов (Critical — 24 ч)

# 13. Дорожная карта разработки

## Фаза 0 — Подготовка (2 недели)

| Задача | Детали |
| --- | --- |
| Настройка монорепозитория | GitHub, branch strategy (main/develop/feature/*) |
| Docker Compose для локальной разработки | PostgreSQL, Redis, Kafka — одной командой docker compose up |
| Базовый Spring Boot проект | Все сервисы с минимальным кодом, Spring Initializr |
| CI/CD скелет | GitHub Actions: build, test, CodeQL |
| Flyway миграции | Базовые таблицы: users, sessions |
| OpenAPI спецификация | Описание всех эндпоинтов до начала разработки |

## Фаза 1 — MVP Core (8 недель)

| Неделя | Задачи |
| --- | --- |
| 1–2 | Auth Service: регистрация, логин, JWT, bcrypt, refresh tokens |
| 2–3 | User Service: профиль, цели, аватар (S3) |
| 3–4 | Health Data: трекеры сна, воды, настроения — базовый CRUD |
| 4–5 | React Native: экраны входа, дашборд, первые трекеры |
| 5–6 | Push-уведомления (Firebase), базовые напоминания |
| 6–7 | AI Coach Service: интеграция Claude API, ежедневный инсайт |
| 7–8 | Тестирование, исправление багов, TestFlight + Google Play beta |

## Фаза 2 — Расширение (10 недель)

| Неделя | Задачи |
| --- | --- |
| 1–2 | Nutrition Service: дневник питания, поиск продуктов (Elasticsearch) |
| 2–3 | Распознавание еды по фото (Google Vision) + штрихкод (Open Food Facts) |
| 3–4 | HealthKit / Health Connect: синхронизация шагов и сна |
| 4–5 | Женский цикл: трекер + прогноз |
| 5–6 | Медитации: аудио-библиотека, таймер, стрики |
| 6–7 | Еженедельный AI-отчёт: генерация PDF + push |
| 7–8 | MFA (TOTP + email OTP), OAuth2 (Google + Apple) |
| 8–9 | Stripe: интеграция платежей, подписки Free/Premium |
| 9–10 | GDPR: экспорт данных, удаление аккаунта, consent management |

## Фаза 3 — Платформа (12 недель)

| Неделя | Задачи |
| --- | --- |
| 1–3 | Social Service: челленджи, приглашения друзей |
| 3–5 | Сообщество: лента, посты, лайки (с AI-модерацией) |
| 5–7 | Analytics: ClickHouse, Amplitude, продуктовые воронки |
| 7–9 | B2B API: white-label endpoint для корпоративных клиентов |
| 9–10 | Performance: оптимизация запросов, кеширование, load testing |
| 10–12 | Внешний пентест, исправление находок, подготовка к scaling |

# 14. Монетизация и аналитика

## 14.1 Планы подписок

| Функция | Free | Premium (€9.99/мес) | Business (€49/мес) |
| --- | --- | --- | --- |
| Трекеры (сон, вода, настроение, шаги, вес) | Да | Да | Да |
| История данных | 30 дней | Неограничено | Неограничено |
| AI-инсайты | 1 в день | Неограничено | Неограничено |
| AI-чат с коучем | 5 сообщений/день | Неограничено | Неограничено |
| Еженедельный AI-отчёт | Нет | Да | Да |
| Дневник питания + фото | Нет | Да | Да |
| Медитации | 3 базовые | Вся библиотека | Вся библиотека |
| Синхронизация с часами | Нет | Да | Да |
| Женский цикл | Базовый | Полный + прогноз | Полный + прогноз |
| Челленджи и социальное | Нет | Да | Да |
| B2B дашборд команды | Нет | Нет | Да |
| API доступ | Нет | Нет | Да |
| Экспорт данных | CSV | CSV + PDF + JSON | Всё + API |

## 14.2 Ключевые метрики (KPI)

| Метрика | Цель MVP | Цель 12 мес |
| --- | --- | --- |
| DAU/MAU (Daily Active Ratio) | > 30% | > 45% |
| D7 Retention (удержание на 7-й день) | > 25% | > 40% |
| D30 Retention | > 15% | > 25% |
| Free → Premium конверсия | > 3% | > 7% |
| Monthly Churn (отток Premium) | < 8% | < 4% |
| LTV (пожизненная ценность) | > €50 | > €120 |
| CAC (стоимость привлечения) | < €15 | < €20 |
| NPS (Net Promoter Score) | > 30 | > 50 |

## 14.3 Аналитика событий

// Все события отправляются в Amplitude/Mixpanel

// Важно: никогда не отправляем PII (имя, email, реальный userId)

// Ключевые события для отслеживания:

user_registered // источник: organic ¦ referral ¦ paid

onboarding_step_completed // шаг 1-5

tracker_entry_created // type: sleep ¦ mood ¦ water ¦ weight...

ai_coach_message_sent // plan: free ¦ premium

ai_insight_viewed

weekly_report_opened

paywall_shown // trigger: feature_locked ¦ limit_reached

subscription_started // plan, price, trial

subscription_cancelled // plan, reason

challenge_joined

friend_invited

app_crashed // Sentry

HealthLife — Plan v1.0 — Конфиденциально